DỰ ÁN KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ (12 TUẦN – 3 THÁNG) (4/3 – 5/6)

Quản lý lịch vận hành

Quản lý loại ngày

Quản lý nhân viên

Quản lý vé

Quản lý khách hàng

Quản lý khu vực (trò chơi, ăn uống,…)

Quản lý bảo trì và kỹ thuật

Quản lý sự kiện

Quản lý doanh thu – báo cáo

PRODUCT BACKLOG

| Chức năng | Ước lượng thời gian thực hiện |
| --- | --- |
| - Quản lý lịch vận hành | 24 giờ |
| - Quản lý loại ngày | 2 giờ |
| - Quản lý nhân viên | 36 giờ |
| - Quản lý vé | 16 giờ |
| - Quản lý khách hàng | 16 giờ |
| - Quản lý khu vực | 36 giờ |
| - Quản lý bảo trì và kỹ thuật | 36 giờ |
| - Quản lý sự kiện | 24 giờ |
| - Quản lý doanh thu – báo cáo | 36 giờ |
| - Sửa chữa, cập nhật chức năng cho Sprint 1 | 16 giờ |
| - Sửa chữa, cập nhật chức năng cho Sprint 2 | 36 giờ |
| - Sửa chữa, cập nhật chức năng cho Sprint 3 | 36 giờ |
| - Sửa chữa, cập nhật chức năng cho Sprint 4 | 36 giờ |
| - Triển khai hệ thống theo mô hình client–server | 24 giờ |
| Tổng cộng | 374 giờ * 200.000đ = 74.800.000đ |